تهانينا على إتمام المشروع! تسليم موقع احترافي مثل TDM Digital Platform يتطلب تنظيماً لضمان انتقال سلس للعميل. إليك الخطوات العملية والمنظمة للتسليم الكلي:

### 1. تسليم الكود المصدري (Source Code)

- عبر GitHub: قم بإضافة حساب العميل (أو الفريق التقني لديه) كـ Admin على مستودع الكود (Repository) في GitHub.

- نسخة مضغوطة: يفضل أيضاً إرسال نسخة ZIP من الكود تحتوي على كل الملفات (بدون مجلد node_modules).

### 2. تسليم قاعدة البيانات (Supabase)

بما أن الموقع يعتمد كلياً على Supabase، لديك خياران:

- نقل الملكية: إضافة إيميل العميل في إعدادات المشروع في Supabase كـ Owner ثم الانسحاب أنت.

- بيانات الاتصال: تزويد العميل بملف .env.local الذي يحتوي على:

  - NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL

  - NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

  - (تأكد من تسليم كلمات المرور الخاصة بلوحة تحكم Supabase).

### 3. إعداد الاستضافة (Deployment)

الموقع مبني بـ Next.js، وأفضل خيار لاستضافته هو Vercel أو Netlify:

- قم بربط مستودع GitHub بحساب العميل في Vercel.

- أضف "Environment Variables" في إعدادات الاستضافة لضمان عمل الموقع في البيئة الحية.

### 4. دليل لوحة التحكم (Admin Handbook)

قم بإعداد ملف README.md بسيط أو ملف PDF يشرح للعميل:

- رابط لوحة التحكم: (مثلاً: tdm.mr/ar/admin).

- بيانات الدخول: (الإيميل وكلمة المرور التي قمنا بإعدادها).

- طريقة الإدارة: شرح سريع لكيفية إضافة خبر جديد أو تعديل خدمة (DTT/OTT) من خلال الواجهة.

### 5. تسليم الموارد (Assets & Backups)

- النسخة المرجعية: أبلغ العميل بوجود مجلد reference_backups الذي أنشأناه مؤخراً، والذي يحتوي على نسخة احتياطية من كافة البيانات (الأخبار والخدمات).

- الصور والشعارات: تسليم كافة الملفات الأصلية للتصميم (شعارات، أيقونات، صور عالية الجودة).

### 6. الدعم الفني والضمان

- حدد للعميل فترة "دعم فني" (مثلاً أسبوع أو شهر) للإجابة على استفساراتهم أو إصلاح أي أخطاء تظهر بعد الإطلاق الفعلي.

هل تريد مني مساعدتك في صياغة ملف "README" احترافي باللغتين العربية والفرنسية ليكون جزءاً من ملفات التسليم؟ هذا سيعطي انطباعاً ممتازاً واحترافياً جداً للعميل.